Опросник техническому кофаундеру — Juicy (juice bar, ОАЭ)

Цель: собрать данные для исчерпывающего ТЗ и корректной сметы MVP (1 бар, бюджет 250–400 тыс. ₽, ~2 недели, бэкенд + готовый фронт), без техдолга и с заделом под сеть точек в Дубае.

Заполняется на созвоне. Подготовил: Mediann · solution architect.   Дата созвона: __________   Респонденты: __________________________

Блокер    Важно    Уточн.

Приоритет:  Блокер = без ответа нельзя зафиксировать цену ·  Важно = влияет на объём/сроки ·  Уточн. = деталь.   Кто отвечает:  Т = тех. кофаундер · Б = бизнес/владелец · Ю = юрист.

▶ Критические блокеры сметы (закрыть в первую очередь)

| [ ] | C1 | Статус Tap merchant / KYC (KYC ~2 недели — может быть длиннее всей разработки) |
| --- | --- | --- |
| [ ] | C5 | SMS-провайдер (Twilio/Unifonic) и кто оплачивает SMS |
| [ ] | E1+E3 | Языки на старте + кто и где редактирует переводы (развилка архитектуры i18n) |
| [ ] | A1+A2 | Обязательный минимум функций MVP + подтверждение границы V2 |
| [ ] | B3 | Чей облачный аккаунт, кто несёт OPEX, регион хостинга (UAE/EU) |
| [ ] | B6 | Кто сопровождает продукт после MVP (мы / их разработчик) |
| [ ] | D3 | Нужна ли админка каталога в MVP или достаточно seed-данных |
| [ ] | A4+A5 | Жёсткий дедлайн + внешние зависимости-блокеры |
| [ ] | A6 | Право на публичный кейс / упоминание (наша цель — рынок Дубая) |

A. Бизнес, границы MVP и право на кейс

| № | Вопрос | Приор. | Кто | Наш дефолт / гипотеза | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Что для вас обязательный минимум для запуска одного бара — без чего не открываемся? Зачем: Фиксирует scope MVP под бюджет; всё остальное явно в V2. | Блокер | Т+Б | MVP = каталог + кастомайзер + OTP + заказ + Tap-оплата + статусы + KDS + минимальная админка. |  |
| A2 | Подтверждаете, что лояльность, промокоды, BNPL, POS-интеграция, Web Push, принтер, арабский, продвинутая аналитика — в V2? Зачем: Письменно зафиксировать границу, защита от scope creep. | Блокер | Т+Б | Всё перечисленное — V2; архитектурно заложено, не реализуется в MVP. |  |
| A3 | Рассматривали ли готовые платформы заказа (white-label) и почему выбираете кастом? Зачем: Понять позицию тех. кофаундера и реальную мотивацию custom-разработки. | Важно | Т | Кастом ради своего канала, бренда и CRM-данных (как в КП). |  |
| A4 | Есть ли жёсткий дедлайн — дата открытия бара, высокий сезон? Зачем: Реалистичность срока ~2 недели с учётом внешних блокеров. | Блокер | Б | Дедлайн гибкий, план от готовности зависимостей. |  |
| A5 | Какие зависимости на вашей стороне могут стать блокером: KYC платежей, аккаунты, контент меню, переводы, железо KDS? Зачем: Критический путь; часть длиннее самой разработки. | Блокер | Т | Все внешние зависимости — риски срока, выносим в допущения договора. |  |
| A6 | Можем ли публично упоминать проект как наш кейс (портфолио, выход на рынок Дубая)? Есть ли NDA? Зачем: Прямо влияет на нашу цель — портфолио-референс для Дубая. | Блокер | Б | Запрашиваем право минимум на анонимный кейс. |  |
| A7 | Какие ограничения по использованию бренда/логотипа заказчика в наших материалах? Зачем: Что именно можно показывать: скриншоты, лого, цифры. | Уточн. | Б | Показываем обезличенно до отдельного согласования. |  |

B. Активы, доступы, инфраструктура и передача

| № | Вопрос | Приор. | Кто | Наш дефолт / гипотеза | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Что уже есть из цифровых активов: домен, сайт/лендинг, POS/касса, любой бэкенд/БД, CRM? Зачем: Строим с нуля или поверх существующего; источник каталога и интеграции. | Блокер | Т | Активов нет, всё строим с нуля. |  |
| B2 | Какой боевой домен будет у продукта и кто управляет DNS? Зачем: Нужно для прод-деплоя и domain-verification Apple Pay; сейчас demo на нашем домене. | Важно | Т | Заказчик предоставляет домен и доступ к DNS до релиза. |  |
| B3 | Под чьим аккаунтом облако/сервисы, кто платит OPEX, и обязателен ли хостинг в UAE (me-central-1) для PDPL? Зачем: Деплой, ежемесячные затраты, юр. соответствие; UAE-регион дороже. | Блокер | Т+Б | Поднимаем на нашем аккаунте с передачей; регион UAE; OPEX — на заказчике. |  |
| B4 | Кому принадлежит код и IP после оплаты — заказчику полностью или лицензия? Зачем: Условие договора и цена; переиспользование наработок. | Блокер | Б | Передаём права на кастомную часть; общий фреймворк остаётся у нас. |  |
| B5 | Где живёт репозиторий и кто имеет доступ? Есть ли у вас свой Git/CI? Зачем: Процесс разработки и передача. | Важно | Т | Наш приватный репозиторий, доступ заказчику read/maintain. |  |
| B6 | Кто сопровождает продукт после MVP — наша команда (ретейнер) или ваш разработчик? Зачем: Влияет на архитектуру (под ключ vs передать) и объём документации. | Блокер | Т+Б | 1 мес гарантии + передаточная документация, дальше отдельный ретейнер. |  |
| B7 | Какой стек комфортно поддерживать вашей команде? Насколько ваш разработчик вовлечён? Требования к CI/CD, тестам, докам? Зачем: Отклонение от FastAPI/Next.js = техдолг на передаче; объём «обвязки». | Важно | Т | Остаёмся на FastAPI + Next.js; базовый CI + E2E + передаточные доки. |  |
| B8 | Нужен ли отдельный staging-контур и какие ожидания по бэкапам / восстановлению? Зачем: Окружения и DR влияют на инфраструктуру и стоимость. | Уточн. | Т | Prod + лёгкий staging; ежедневные бэкапы БД. |  |
| B9 | Есть ли дизайн-исходники (Figma), бренд-гайд, лого в векторе? Зачем: Закладывать дизайн-работы или хватит собранной дизайн-системы. | Важно | Б | Используем текущую дизайн-систему прототипа as-is. |  |
| B10 | В каком виде меню сегодня (Excel/POS/фото)? Есть ли медиа (видео/фото блюд) и источник данных КБЖУ? Зачем: Объём наполнения каталога, медиа-пайплайн, достоверность нутриентов. | Важно | Б | Ручное заведение каталога; медиа из прототипа + от заказчика; КБЖУ со слов. |  |

C. Платежи и авторизация (OTP)

| № | Вопрос | Приор. | Кто | Наш дефолт / гипотеза | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Есть ли merchant-аккаунт Tap Payments? На каком этапе KYC? Зачем: KYC Tap ~2 недели — прямой блокер срока; без мерчанта оплата только sandbox. | Блокер | Т+Б | Мерчанта нет; MVP на Tap sandbox, прод-оплата после KYC заказчика. |  |
| C2 | Какие методы оплаты обязательны на старте: карта, Apple Pay, Google Pay, cash on pickup? Зачем: Объём интеграции и UX checkout; cash повышает риск no-show. | Блокер | Б | Карта + Apple/Google Pay через Tap; cash и BNPL — V2. |  |
| C3 | Apple Pay / Google Pay — известны ли требования по domain-verification и merchant ID (через Tap)? Зачем: Доп. шаги настройки, нужен доступ к домену. | Уточн. | Т | Настраиваем через Tap merchant; нужен доступ к DNS (см. B2). |  |
| C4 | Нужна ли фискализация/печатный чек с VAT TRN на старте? Есть ли у точки TRN? Зачем: VAT 5% на бэке; для чека нужен реальный TRN; принтер — отдельная работа. | Важно | Б | VAT в расчёте есть; печатный чек и принтер — V2; TRN заводим, когда дадут. |  |
| C5 | SMS-провайдер: Twilio (~$0.05) или Unifonic (~$0.02, локальный)? Кто оплачивает SMS? Зачем: Разная интеграция и OPEX; нужен аккаунт и баланс. | Блокер | Т+Б | Twilio Verify на MVP; OPEX SMS — на заказчике. |  |
| C6 | Зарегистрирован ли SMS Sender ID в UAE TRA? Зачем: В ОАЭ регистрация Sender ID может занять недели — потенциальный блокер, как KYC. | Важно | Т | Считаем незарегистрированным; закладываем срок на регистрацию. |  |
| C7 | Формат телефонов — только UAE (+971) или ещё российские/другие? Зачем: Валидация жёстко +971; мультиформат меняет логику и стоимость SMS. | Важно | Т | Только UAE-номера на старте. |  |
| C8 | Нужен ли заказ гостем без регистрации, или OTP обязателен для всех? Зачем: Конверсия и модель данных (nullable user уже заложен). | Важно | Б | OTP обязателен. |  |
| C9 | Какова политика отмены и рефанда заказа после оплаты (PAID)? Зачем: Бизнес-правило рефанда; влияет на статусы и админ-флоу. | Важно | Б | Отмена до начала готовки; рефанд по регламенту finance/support. |  |
| C10 | Нужна ли минимальная сумма заказа и лимит активных заказов на пользователя? Зачем: Защита от спама и нерентабельных заказов. | Уточн. | Б | Без минимума; мягкий лимит активных заказов от спама. |  |

D. Каталог, кастомайзер, операционка, KDS, интеграции

| № | Вопрос | Приор. | Кто | Наш дефолт / гипотеза | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Сколько позиций в меню, сколько с вариантами S/M/L, сколько групп допов? Зачем: Объём наполнения и сложность кастомайзера. | Важно | Т+Б | Ориентир ~20 позиций (как в прототипе). |  |
| D2 | Нужны ли на старте правила комбинирования допов (нельзя двойное молоко, кофеин/декаф, комбо-скидки)? Зачем: Движок compatibility_rules + /preview — заметная доля бэкенда. | Важно | Б | Базовые лимиты (min/max/required) без движка правил; правила — V2. |  |
| D3 | Нужна ли полноценная админка каталога в MVP или достаточно seed-данных + минимального редактирования? Зачем: CRUD блюд/допов/групп/медиа — крупная статья бюджета. | Блокер | Т+Б | Минимальный CRUD + стоп-листы; визуальный редактор правил — V2. |  |
| D4 | Как физически устроена выдача curbside: «я приехал» → бариста видит номер машины → выносит? Есть парковочные слоты? Зачем: Сверяем текущий флоу (plate + эмират + «приехал») с реальной операционкой. | Важно | Б | Флоу как в прототипе (plate + «я приехал»). |  |
| D5 | На чём будет работать KDS — планшет, монитор на кухне? Есть ли железо? Зачем: KDS на WebSocket — отдельный экран; без железа нужно заложить/упростить. | Блокер | Т+Б | KDS как веб-приложение под планшет/браузер; железо — на заказчике. |  |
| D6 | Нужен ли термопринтер чеков/стикеров на старте? Зачем: printer-bridge (ESC/POS) помечен V2; подтверждаем. | Важно | Б | Без принтера в MVP. |  |
| D7 | Сколько бариста одновременно за KDS, нужна ли привязка «кто взял заказ»? Зачем: Модель baristaId и аналитика по бариста уже заложены. | Уточн. | Б | Одна общая очередь; привязка бариста опционально. |  |
| D8 | Есть ли учётная система (IIKO / Poster / 1С), нужна ли синхронизация остатков/продаж? Зачем: Интеграция с POS — крупный отдельный блок; для MVP обычно откладывается. | Блокер | Т | Без интеграции в MVP; стоп-листы вручную в админке. |  |
| D9 | Нужны ли в MVP программа лояльности / промокоды / бонусы? Зачем: В спецификации это вне MVP (§12); подтверждаем границу. | Важно | Б | Лояльность и промокоды — V2 (UI-заглушка промокода есть). |  |
| D10 | Нужна ли аналитика/отчёты в MVP (выручка, топ-товары, воронка) или достаточно сырых данных? Зачем: Админ-аналитика — отдельные эндпоинты и UI. | Важно | Б | Базовая выручка/список заказов; продвинутая аналитика — V2. |  |
| D11 | Нужны ли внешние уведомления для команды (Telegram-бот, email-дайджест, Slack по рефандам)? Зачем: В спецификации всё это V2; подтверждаем границу. | Уточн. | Б | В MVP не делаем. |  |

E. Локализация (развилка архитектуры i18n)

| № | Вопрос | Приор. | Кто | Наш дефолт / гипотеза | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Какие языки нужны на запуске и какие потом? (ru / en / ar) Зачем: Сколько колонок/таблиц переводов заводить сразу; лишнее = техдолг. | Блокер | Б | На старте en + ru; структура готова под ar. |  |
| E2 | Нужен ли арабский с RTL, и если да — на старте или позже? Зачем: RTL — это зеркальная вёрстка и тесты, существенный объём. | Важно | Б | RTL-CSS закладываем; арабский — V2. |  |
| E3 | Кто поставляет переводы (вы/переводчик/мы) и должен ли контент-менеджер редактировать их в админке, или это задача разработчика? Зачем: Ключевая развилка i18n: 2–3 языка + правит разработчик → колонки name_ru/en/ar без лишних таблиц; много языков + правит контент-менеджер → отдельный i18n-слой. | Блокер | Т+Б | 2–3 языка фиксированными колонками, редактирование в админке — самый чистый вариант. |  |
| E4 | Локализуются только UI/меню или ещё системные уведомления (SMS, статусы)? Зачем: Объём строк и шаблонов уведомлений. | Уточн. | Т | Локализуем UI + клиентские уведомления о статусе. |  |

F. Данные, compliance и нефункциональные требования

| № | Вопрос | Приор. | Кто | Наш дефолт / гипотеза | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Кто отвечает за PDPL-комплаенс (DPO/юрист)? Номер машины (plate) и телефон — трактуем как PII? Зачем: DELETE /me, сроки хранения, анонимизация — нужны решения бизнеса/юриста. | Важно | Б+Ю | Технический минимум (soft-delete, право на удаление); юр. трактовка — на заказчике. |  |
| F2 | Сроки хранения заказов и PII для аналитики? Зачем: Политика retention и анонимизации. | Уточн. | Б+Ю | Заказы 2 года; PII анонимизируем через 6 мес. |  |
| F3 | Ожидаемая нагрузка: сколько заказов/час в пик на одну точку, сколько онлайн-пользователей? Зачем: Sizing инфраструктуры; для одного бара не переинженерить. | Важно | Т+Б | ~30–50 заказов/час пик на точку, с запасом. |  |
| F4 | Требования к аптайму и кто on-call при инциденте на боевой точке? Зачем: SLA, мониторинг (Sentry), дежурство — влияют на стоимость поддержки. | Важно | Т | Цель 99.5%; on-call по ретейнеру. |  |

Итог созвона: какие блокеры закрыты — _______________ ;  что осталось уточнить — _______________ ;  следующий шаг — _______________ .